**05.06.2023 Г. №476-П**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«АЛАРСКИЙ РАЙОН»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО «АЛАРСКИЙ РАЙОН» ОТ 10.11.2022 Г. № 884-П** **ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, СТРОИТЕЛЬСТВА, ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «АЛАРСКИЙ РАЙОН» НА 2023-2026 ГОДЫ»**

В целях обеспечения устойчивого функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры Аларского района, обеспечение потребностей населения в жилищном, социально-культурном и промышленном строительстве, уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, сокращение неэффективных расходов бюджетов всех уровней и создания комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Аларский район».

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. В постановление администрации муниципального образования «Аларский район» от 30.12.2022 г. № 884-П Об утверждении муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры, строительства, объектов капитального строительства и дорожной инфраструктуры муниципального образования «Аларский район» на 2023-2026 годы» внести следующие изменения:

1.1 Раздел паспорта программы Развитие коммунальной инфраструктуры, строительства, объектов капитального строительства и дорожной инфраструктуры муниципального образования «Аларский район» на 2023-2026 годы», изложить в новой редакции (приложение 1).

1.2 Раздел паспорта программы «Обоснование ресурсного обеспечения программы» изложить в новой редакции (приложение 2).

1.3 Раздел паспорта подпрограммы «Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства в Аларском районе на 2023-2026 годы», раздел 3. «Перечень подпрограммных мероприятий», раздел 4. «Обоснование ресурсного обеспечения», изложить в новой редакции (приложение 3).

1.4 Раздел паспорта подпрограммы «Подготовка объектов коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду в муниципальном образовании «Аларский район» на 2023-2026 годы», раздел 3. «Перечень подпрограммных мероприятий», раздел 4. «Обоснование ресурсного обеспечения» изложить в новой редакции (приложение 4).

1.5 Раздел паспорта подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий на 2023-2026 годы в муниципальном образовании «Аларский район», раздел 3. «Перечень подпрограммных мероприятий», раздел 4. «Обоснование ресурсного обеспечения», изложить в новой редакции (приложение 5).

1.6 Раздел паспорта подпрограммы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования «Аларский район» на 2023-2026 годы», раздел 3. «Перечень подпрограммных мероприятий», раздел 4. «Обоснование ресурсного обеспечения», изложить в новой редакции (приложение 6).

1.7 Раздел паспорта подпрограммы «Охрана окружающей среды в муниципальном образовании «Аларский район» на 2023-2026 годы», раздел 3. «Перечень подпрограммных мероприятий», раздел 4. «Обоснование ресурсного обеспечения», изложить в новой редакции (приложение 7).

2. Установить, что настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее постановление с приложениями в приложении к районной газете «Аларь» (Аюшинова И.В.).

4. Постановление с приложениями разместить на официальном сайте администрации МО «Аларский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (Атутов С.Л.).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра по экономике и финансам Баторова Ю.М.

Мэр района

Р.В. Дульбеев

Приложение 1

к постановлению

администрации МО «Аларский район»

от 05.06.2023 г. № 476-П

Приложение 1

к постановлению

администрации МО «Аларский район»

от 10.11.2022 г. № 884-П

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, СТРОИТЕЛЬСТВА, ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «АЛАРСКИЙ РАЙОН» НА 2023-2026 ГОДЫ»**

Паспорт муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Муниципальная программа «Развитие коммунальной инфраструктуры, строительства, объектов капитального строительства и дорожной инфраструктуры муниципального образования «Аларский район» на 2023-2026 годы»  Подпрограммы:  1.Муниципальная подпрограмма «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Аларский район на 2023-2026 годы»;  2.Муниципальная подпрограмма «Обеспечение энергетической эффективности и энергосбережения Аларского района на 2023-2026 годы»;  3.Муниципальная подпрограмма «Подготовка объектов коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду в муниципальном образовании «Аларский район» на 2023-2026 годы»;  4. Муниципальная подпрограмма «Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства на 2023-2026 годы»;  5.Муниципальная подпрограмма «Охрана окружающей среды в «Аларский район" на 2023-2026 годы»;  6. Муниципальная подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий на 2023-2026 годы в муниципальном образовании «Аларский район». |
| Нормативно правовые акты регулирующие основание для разработки программы | 1. Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 2. Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». 3. Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». 4. Федеральный закон от 23.11.2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". 5. Федеральный закон от 27.07.2010г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении".   6.Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2009г. №1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».  7.Распоряжение Правительства РФ от 1 декабря 2009г. №1830-р «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ, направленных на реализацию Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями).  8.Приказ Министерства экономического развития РФ от 17 февраля 2010г. №61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».  9. Постановление Правительства Иркутской области от 26.10.2018 года № 772-пп «Об утверждении государственной программы Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2023-2026 годы»  10. Распоряжение администрации муниципального образования «Аларский район» от 10.08.2020 года №222-р «О разработке муниципальных программ и подпрограмм».  11. Распоряжение администрации муниципального образования «Аларский район» от 12.08.2020 года №227-р «Об утверждении реестра муниципальных программ и подпрограмм на 2021 год». |
| Муниципальный заказчик | Администрация муниципального образования «Аларский район» |
| Основные разработчики  программы | Комитет по ЖКХ, транспорту, связи, капитальному строительству и архитектуре;  Управление экономического развития и труда администрации муниципального образования «Аларский район». |
| Цели и задачи программы | Цели:  Обеспечение устойчивого функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Аларский район» для обеспечения потребностей жилищного, социально-культурного и промышленного строительства путем снижения уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры при сокращении неэффективных расходов бюджетов всех уровней.  Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;  Стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе;  Активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в реализации общественно значимых проектов;  Повышение уровня и качества жизни сельского населения;  Формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни.  Задачи:   1. Модернизация (строительство) систем теплоснабжения; 2. Модернизация (строительство) систем водоснабжения и водоотведения; 3. Модернизация (строительство) объектов, используемых для сбора, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов. 4. Строительство и ремонт дорог района 5. Обеспечение энергетической эффективности 6. Строительство детских дошкольных учреждений и школ 7. Субсидии молодым семьям на строительство или приобретение жилья 8. Подготовка к отопительному сезону учреждений образования 9. Охрана окружающей среды района 10. Строительство объектов спортивного назначения   11) Активизация граждан, проживающих в сельской местности, в реализации общественно значимых проектов. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2023-2026 годы |
| Перечень основных мероприятий | 1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов.  2. Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры:  2.1 развитие сети общеобразовательных учреждений в сельской местности;  2.2 развитие сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности;  2.3 развитие сети учреждений культурно - досугового типа в сельской местности.  3.Проведение ремонта автомобильных дорог.  4.Проведение модернизации котельных.  5.Установка приборов учета электроэнергии, водо- и теплоснабжения.  6.Строительство жилья молодым семьям.  7.Подготовка муниципальных учреждений к осенне-зимнему периоду.  8.Разработка ПСД на строительство и проведение капитальных ремонтов муниципальных учреждений.  9.Ремонт объектов водо- и теплоснабжения. |
| Исполнитель программы | Администрация муниципального образования «Аларский район», в лице комитета по ЖКХ, транспорту, связи, капитальному строительству и архитектуре муниципального образования «Аларский район». |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования составляет – 237 642 000,0 руб.  В т.ч. 2023- 95 858 400,0 руб.  2024- 59 031 400,0 руб.  2025- 60 140 800,0 руб.  2026- 22 611 400,0 руб.  а) средства районного бюджета – 120 710 100,0 руб.,  в т.ч. 2023- 42 382 200,0 руб.  2024- 30 570 200,0 руб.  2025- 25 146 300,0 руб.  2026- 22 611 400,0 руб.  б) средства, планируемые к привлечению из областного бюджета- 125 618 000,0 руб., в т.ч.  2023- 45 618 000,0 руб.  2024- 40 000 000,0 руб.  2025- 40 000 000,0 руб.  2026- 0,0 руб. |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели | Количество введенных объектов коммунальной инфраструктуры в эксплуатацию.  Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры.  Доля отремонтированных муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры от общего числа муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры.  Количество отремонтированных муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры.  Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение), организации поставки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и затем признания права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества;  Установка приборов учета холодного и горячего водоснабжения.  Сокращение объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды.  Повышение энергетической эффективности уличного освещения и систем освещения зданий, строений и сооружений.  Обучение специалистов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.  Протяженность отремонтированных автомобильных дорог.  Объем введённого в эксплуатацию барьерного ограждения в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий на дорогах общего пользования местного значения.  Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе для молодых семей и молодых специалистов.  Сокращение общего числа семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий в сельской местности.  Ввод в действие общеобразовательных учреждений.  Сокращение числа обучающихся в общеобразовательных учреждениях, находящихся в аварийном состоянии, в сельской местности.  Прирост сельского населения, обеспеченного фельдшерско-акушерскими пунктами (офисами врачей общей практики) (нарастающим итогом).  Прирост сельского населения, обеспеченного плоскостными спортивными сооружениями (нарастающим итогом).  Уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | 1)Снизить уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры с 87 до 60%.  2)Сократить долю неэффективных расходов в сфере жилищно-коммунального хозяйства в общем объеме расходов в бюджетах всех уровней.  3)Повысить качество предоставляемых потребителям коммунальных услуг.  4)Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности – 9300 кв.м.;  5) Ввод (приобретение) жилья для молодых специалистов по договору найма – 5904 кв.м.;  6) Ввод в действие общеобразовательных организаций на 580 новых ученических мест;  7) Увеличение количества привлеченных к занятиям физической культурой и спортом граждан, проживающих в сельской местности на 2,8 тыс.чел.;  8) Прирост сельского населения, обеспеченного фельдшерско-акушерскими пунктами (офисами врачей общей практики) (нарастающим итогом) – 4,8 тыс.чел.;  9) Прирост сельского населения, обеспеченного учреждениями культурно - досугового типа (нарастающим итогом) – 6,0 тыс.чел.;  10) Уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой- 38,9%  11) Ежегодное снижение потребления энергоресурсов на единицу валового муниципального продукта не менее 3% и 9% - за весь период реализации программы;  12) Увеличение протяженности участков автомобильных дорог, на которых выполнен капитальный ремонт с целью доведения их до нормативных требований –21,8 км.  13) Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры. |
| Система организации контроля за исполнением программы | Контроль за ходом реализации программы осуществляет Администрация МО «Аларский район» в соответствии с её полномочиями, установленными федеральным и областным законодательством, и Министерством Жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области. Отчет о реализации программы выносится на Думу МО «Аларский район». |

Приложение 2

к постановлению

администрации МО «Аларский район»

от 05.06.2023 г. № 476-П

Приложение 1

к постановлению

администрации МО «Аларский район»

от 10.11.2022 г. № 884-П

Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения программы

Финансирование программы осуществляется за счет средств местного бюджета на реализацию проектов и мероприятий оптимизации и повышения качества муниципальных услуг в муниципальном образовании «Аларский район» на условиях софинансирования из областного бюджета (по согласованию).

|  |
| --- |
| **Общий объем финансирования составляет – 237 642 000,0 руб.**  **В т.ч. 2023- 95 858 400,0 руб.**  **2024- 59 031 400,0 руб.**  **2025- 60 140 800,0 руб.**  **2026- 22 611 400,0 руб.**  **а) средства районного бюджета – 120 710 100,0 руб.,**  **в т.ч. 2023- 42 382 200,0 руб.**  **2024- 30 570 200,0 руб.**  **2025- 25 146 300,0 руб.**  **2026- 22 611 400,0 руб.**  **б) средства, планируемые к привлечению из областного бюджета- 125 618 000,0 руб.,**  **в т.ч. 2023- 45 618 000,0 руб.**  **2024- 40 000 000,0 руб.**  **2025- 40 000 000,0 руб.**  **2026- 0,0 руб.** |

Приложение 3

к постановлению

администрации МО «Аларский район»

от 05.06.2023 г. № 476-П

Приложение 4

к постановлению

администрации МО «Аларский район»

от 10.11.2022 г. № 884-П

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА**

**«МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЛАСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА НА 2023-2026 ГОДЫ»**

Паспорт муниципальной подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  программы  (подпрограммы) | Муниципальная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры, строительства, объектов капитального строительства и дорожной инфраструктуры муниципального образования «Аларский район» на 2023-2026 годы"  Муниципальная подпрограмма «Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства» на 2023-2026 годы». |
| Нормативно правовые акты регулирующие основание для разработки подпрограммы | Градостроительный кодекс РФ  Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».  Устав муниципального образования «Аларский район»  Распоряжение администрации муниципального образования «Аларский район» от 10.08.2020 года №222-р «О разработке муниципальных программ и подпрограмм».  Распоряжение администрации муниципального образования «Аларский район» от 12.08.2020 года №227-р «Об утверждении реестра муниципальных программ и подпрограмм на 2021 год». |
| Муниципальный заказчик | Администрация муниципального образования «Аларский район» |
| Основные разработчики подпрограммы | Комитет по ЖКХ, транспорту, связи, капитальному строительству и архитектуре, администрации муниципального образования «Аларский район». |
| Цели и задачи подпрограммы | Основной целью программы является реализация муниципальной политики в сфере строительства, архитектуры и градостроительства.  Задачи программы:  1.Строительство объектов общеобразовательных учреждений  2.Капитальный ремонт объектов общеобразовательных учреждений |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2023 – 2026 годы  Один этап. |
| Перечень основных мероприятий | Разработка ПСД и прохождение государственной экспертизы на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов:  1.Разработка ПСД на строительство школы-сад на 169 мест в с. Могоенок;  2. Разработка ПСД на капитальный ремонт СОШ в д. Маниловская;  3. Разработка ПСД на строительство детского сада в с. Бахтай;  3. Разработка ПСД на строительство детского сада в п.Кутулик на 150 мест;  4. Разработка ПСД на капитальный ремонт детского сада в с.Тыргетуй;  5. Разработка ПСД на строительство школы-сад на 169 мест в с.Зоны;  6. Разработка ПСД на строительство школы на 250 мест в п. Забитуй;  7. Разработка ПСД на капитальный ремонт СОШ п. Кутулик 3 этап;  8. Разработка ПСД на капитальный ремонт детского сада №3 в п. Кутулик;  9. Разработка ПСД на капитальный ремонт детского сада в с. Иваническое;  Строительство объектов общеобразовательных, дошкольных и спортивных учреждений:  1. Строительство здания ФОК в п. Кутулик;  2. Строительство СОШ в с. Идеал;  3. Строительство СОШ в п. Ангарский;  4. Строительство детского сада в с. Аларь;  5. Строительство СОШ в с. Иваническое;  6. Строительство детского сада в с. Бахтай;  7. Строительство школы-сад в с. Могоенок;  8. Строительство школы-сад в с. Зоны;  9. Строительство детского сада в п. Кутулик;  10. Строительство школы в п. Забитуй.  Капитальный ремонт и реконструкция объектов общеобразовательных, дошкольных и спортивных учреждений:  1. Капитальный ремонт СОШ в с. Аларь;  2. Капитальный ремонт СОШ в с. Аляты;  3. Капитальный ремонт СОШ в д. Маниловская;  4. Капитальный ремонт СОШ п. Кутулик 3 этап;  5.Капитальный ремонт детского сада д. Егоровская;  6. Капитальный ремонт детского сада №3 в п.Кутулик;  7. Капитальный ремонт детского сада в с. Тыргетуй;  8. Капитальный ремонт детского сада в с. Иваническое. |
| Исполнители Подпрограммы | Администрация муниципального образования «Аларский район», в лице комитета по ЖКХ, транспорту, связи, капитальному строительству и архитектуре муниципального образования «Аларский район». |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования Подпрограммы составляет:  в 2023-2026 годах – 32 440,7 тыс. рублей.  Объем финансирования по годам:  2023 год – 22440,7 тыс. рублей.  2024 год – 4500,0 тыс. рублей.  2025 год – 4500,0 тыс. рублей.  2026 год - 1000,0 тыс. рублей.  В том числе местный бюджет:  2023 год – 5885,2 тыс. рублей.  2024 год – 5923,9 тыс. рублей.  2025 год – 500,0 тыс. рублей.  2026 год - 1000,0 тыс. рублей.  В том числе областной бюджет:  2023 год – 16552,5 тыс. рублей.  2024 год – 0,0 тыс. рублей.  2025 год – 0,0 тыс. рублей.  2026 год - 0,0 тыс. рублей. |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели | 1) количество разработанной проектно- сметной документации с положительным заключением;  2) количество построенных объектов общеобразовательных учреждений;  3) количество объектов, в которых проведен капитальный ремонт. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | 1)количество разработанной проектной - сметной документации с положительным заключением 13 ПСД к 2024 году;  2)количество построенных объектов общеобразовательных учреждений, 10 учреждений к 2024 году;  3) количество объектов, в которых проведен капитальный ремонт 8 объекта к 2024 году. |
| Система организации контроля за исполнением Подпрограммы | Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет Администрация МО «Аларский район».  Отчет о реализации подпрограммы выносится на Думу МО «Аларский район». |

Раздел 3. Перечень подпрограммных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, задачи мероприятия Подпрограммы | Срок реализации | | Объем финансирования, тыс.руб. | | | | |
| всего | ФБ | | ОБ | РБ |
|  | Цель подпрограммы: Реализация муниципальной политики в сфере строительства, архитектуры и градостроительства | | | | | | | |
| 1 | Актуализация документа территориального планирования Муниципального образования «Аларский район» (Схема территориального планирования муниципального образования «Аларский район») | 2023-2026 | 22440,7 | | | 0,00 | 16552,5 | 5888,2 |
| 2023 | 300,0 | | | 0,00 | 0,0 | 300,0 |
| 2024 | 0,0 | | | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | | | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | | | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2 | Авторский надзор по капитальному ремонту здания МБОУ Бахтайская СОШ | 2023-2026 | 103,2 | | | 0,00 | 00,0 | 103,2 |
| 2023 | 103,2 | | | 0,00 | 0,00 | 103,2 |
| 2024 | 0,0 | | | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | | | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | | | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 3 | Строительство учреждений общего образования | 2023-2026 | 720,0 | | | 0,00 | 00,0 | 720,0 |
| 2023 | 720,0 | | | 0,00 | 0,00 | 720,0 |
| 2024 | 0,0 | | | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | | | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | | | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4 | Разработка ПСД на капитальный ремонт учреждений общего образования | 2023-2026 | 9265,0 | | | 0,00 | 0,00 | 9265,0 |
| 2023 | 4765,0 | | | 0,00 | 0,00 | 4765,0 |
| 2024 | 4500,0 | | | 0,00 | 0,00 | 4500,0 |
| 2025 | 4500,0 | | | 0,00 | 0,00 | 4500,0 |
| 2026 | 1000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 1000,0 |
| 5 | Разработка ПСД на капитальный ремонт здания МБУК «МЦБ им. А.В. Вампилова» культуры Аларского района, Экспертиза ПСД кап.Ремонта МЦБ им. А.В. Вампилова | 2023-2026 | 16877,5 | | | 0,00 | 16552,5 | 325,0 |
| 2023 | 16552,5 | | | 0,00 | 16552,5 | 0,0 |
| 2024 | 325,0 | | | 0,00 | 0,00 | 325,0 |
| 2025 | 0,0 | | | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | | | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы формируется за счет средств бюджета муниципального образования «Аларский район».

Общий объем финансирования в 2023 - 2026 годах составит 29 864,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2023 год – 22 440,7 тыс. рублей.

2024 год – 5923,9 тыс. рублей.

2025 год – 500,0 тыс. рублей.

2026 год - 1000,0 тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы подлежит ежегодному уточнению.

Приложение 4

к постановлению

администрации МО «Аларский район»

от 05.06.2023 г. № 476-П

Приложение 5

к постановлению

администрации МО «Аларский район»

от 10.11.2022 г. № 884-П

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА**

**«ПОДГОТОВКА ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА**

**К ОСЕННЕ-ЗИМНЕМУ ПЕРИОДУ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «АЛАРСКИЙ РАЙОН» НА 2023-2026 ГОДЫ»**

Паспорт муниципальной подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы (Подпрограммы) | Муниципальная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры, строительства, объектов капитального строительства и дорожной инфраструктуры муниципального образования «Аларский район» на 2023-2026 годы"  Муниципальная подпрограмма «Подготовка объектов коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду в муниципальном образовании «Аларский район» на 2023-2026 годы» |
| Нормативно правовые акты регулирующие основание для разработки программы (Подпрограммы) | 1. Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».  2. Федеральный закон от 23.11.2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".  3. Федеральный закон от 27.07.2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении".  4. Распоряжение администрации муниципального образования «Аларский район» от 12.08.2020 года №227-р «Об утверждении реестра муниципальных программ и подпрограмм на 2021 год». |
| Муниципальный заказчик | Администрация муниципального образования «Аларский район» в лице комитета по ЖКХ, транспорту, связи, капитальному строительству и архитектуре. |
| Основные разработчики программы  (Подпрограммы) | Комитет по ЖКХ, транспорту, связи, капитальному строительству и архитектуре;  Комитет по образованию. |
| Цели и задачи  программы (Подпрограммы) | Цели:  Подготовка объектов коммунального хозяйства к эксплуатации в осенне-зимний период  Задачи:  1.Устройство системы водоснабжения и водоотведения;  2. Реконструкция электропроводки и освещения;  3.Капитальный ремонт отопления, устранение сверхнормативных потерь в инженерных сетях, доведение до минимума аварийных ситуаций;  4. Пополнение аварийно – технического материального запаса. |
| Сроки и этапы реализации | 2023-2026 годы |
| Перечень основных мероприятий | 1. Устройство водоснабжения и водоотведения на объектах дошкольного и школьного образования Аларского района;  2. Бурение скважин под воду с устройством оборудования на объектах дошкольного и школьного образования Аларского района;  3. Приобретение и монтаж оборудования водоподготовки для объектов дошкольного и школьного образования Аларского района;  4.Ремонт электропроводки и освещения на объектах дошкольного и школьного образования Аларского района;  5. Ремонт системы отопления на объектах дошкольного и школьного образования Аларского района;  6. Приобретение оборудования и материалов аварийно-технического запаса;  7. Транспортные услуги на подвоз угля;  8. Обслуживание резервных источников электроснабжения на объектах дошкольного и школьного образования Аларского района. |
| Исполнитель  Программы (подпрограммы) | Администрация муниципального образования «Аларский район», в лице комитета по ЖКХ, транспорту, связи, капитальному строительству и архитектуре муниципального образования «Аларский район», строительные подрядные организации региона. |
| Объемы и источники финансирования | Основными источниками финансирования Подпрограммы являются:  1)местный бюджет – 62024,90 тыс.руб.  в т.ч.  в 2023г. – 13634,9 тыс.руб.  в 2024г. – 16130,0 тыс.руб.  в 2025г. – 16130,0 тыс.руб.  в 2026г. – 16130,0 тыс.руб. |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели | Количество замененного оборудования;  Количество реконструируемых объектов;  Количество введенных объектов коммунальной инфраструктуры в эксплуатацию;  Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры;  Приобретение материалов. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации  Программы (подпрограммы) | Количество замененного оборудования до 17 ед. до 2026 г.;  Количество реконструируемых объектов по 1 в год;  Количество введенных объектов коммунальной инфраструктуры в эксплуатацию 1 объект к 2020 году;  Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры до 76% к 2022 году;  Приобретение материалов 100%. |
| Система организации контроля за исполнением  программы (подпрограммы) | Контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляет Администрация МО «Аларский район» в соответствии с её полномочиями, установленными федеральным и областным законодательством.  Отчет о реализации подпрограммы выносится на Думу МО «Аларский район». |

Раздел 3. Перечень подпрограммных мероприятий.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | Срок реализации мероприятий программы | Финансовые средства, всего  тыс.руб. |  | Исполнитель мероприятия Программы |
| в том числе |
| МБ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| Цель: подготовка объектов коммунального хозяйства к эксплуатации в осенне-зимний период | | | | | |
| 1.1 | Приобретение оборудования и материалов аварийно-технического запаса, текущие ремонты школьных и дошкольных учреждений, подвоз угля | 2023-2026 | 47204,9 | 47204,9 | Комитет по ЖКХ, транспорту, связи, капитальному строительству и архитектуре |
| 2023 | 11204,9 | 11204,9 |
| 2024 | 12000,0 | 12000,0 |
| 2025 | 12000,0 | 12000,0 |
| 2026 | 12000,0 | 12000,0 |
| 1.2 | Ремонт электропроводки и освещения на объектах дошкольного и школьного образования Аларского района | 2023-2026 | 3500,0 | 3500,0 | Комитет по ЖКХ, транспорту, связи, капитальному строительству и архитектуре |
| 2023 | 500,0 | 500,0 |
| 2024 | 1000,0 | 1000,0 |
| 2025 | 1000,0 | 1000,0 |
| 2026 | 1000,0 | 1000,0 |
| 1.3 | Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества | 2023-2026 | 3500,0 | 3500,0 | Комитет по ЖКХ, транспорту, связи, капитальному строительству  и архитектуре |
| 2023 | 500,0 | 500,00 |
| 2024 | 1000,0 | 1000,0 |
| 2025 | 1000,0 | 1000,0 |
| 2026 | 1000,0 | 1000,0 |
| 1.4 | Ремонт системы отопления на объектах дошкольного и школьного образования Аларского района | 2023-2026 | 3500,0 | 3500,0 | Комитет по ЖКХ, транспорту, связи, капитальному строительству  и архитектуре |
| 2023 | 500,0 | 500,0 |
| 2024 | 1000,0 | 1000,0 |
| 2025 | 1000,0 | 1000,0 |
| 2026 | 1000,0 | 1000,0 |
| 1.5 | Приобретение блочно-модульных котельных термороботов для организаций района | 2023-2026 | 2000,0 | 2000,0 | Комитет по ЖКХ, транспорту, связи, капитальному строительству  и архитектуре |
| 2023 | 500,0 | 500,0 |
| 2024 | 500,0 | 500,0 |
| 2025 | 500,0 | 500,0 |
| 2026 | 500,0 | 500,0 |
| 1.6 | Строительство центральной котельной для средней школы и детского сада | 2023-2026 | 2320,0 | 2320,0 | Комитет по ЖКХ, транспорту, связи, капитальному строительству  и архитектуре |
| 2023 | 430,0 | 430,0 |
| 2024 | 630,0 | 630,0 |
| 2025 | 630,0 | 630,0 |
| 2026 | 630,0 | 630,0 |

Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы.

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета на реализацию проектов и мероприятий оптимизации и повышения качества муниципальных услуг в муниципальном образовании «Аларский район».

Указанные средства предусматриваются в соответствующих бюджетах.

Общий объем финансирования за счет этих источников составляет:

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование финансовых ресурсов | Плановый объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) | | | | |
| Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1. | Бюджет муниципального образования «Аларский район» | 62024,90 | 13634,9 | 16130,0 | 16130,0 | 16130,0 |
|  | Итого | 62024,9 | 13634,9 | 16130,0 | 16130,0 | 16130,0 |

Приложение 5

к постановлению

администрации МО «Аларский район»

от 05.06.2023 г. № 476-П

Приложение 7

к постановлению

администрации МО «Аларский район»

от 10.11.2022 г. № 884-П

**Муниципальная подпрограмма**

**«Комплексное развитие сельских территорий на 2023 -2026 годы в муниципальном образовании «Аларский район»**

Паспорт муниципальной подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы  (подпрограммы) | Муниципальная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры, строительства, объектов капитального строительства и дорожной инфраструктуры муниципального образования «Аларский район» на 2023-2026 годы"  Муниципальная подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий на 2023-2026 годы в муниципальном образовании «Аларский район» |
| Нормативно-правовые акты регулирующие основания для разработки программы  (подпрограммы) | 1. Федеральный закон № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  2. Постановление Правительства Российской Федерации от 31.05.2019г №696 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» с изменениями от 17.10.2019г.  3. Устав муниципального образования «Аларский район»  4. Постановление администрации МО «Аларский район» от 23.08.219г №607-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ (подпрограмм), их формирования, реализации и порядка проведения критериев и оценки эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм) МО «Аларский район». |
| Муниципальный заказчик | Администрация Аларского района |
| Основные разработчики программы  (подпрограммы) | Комитета по ЖКХ, транспорту, связи, капитальному строительству и архитектуре |
| Цели и задачи программы  (подпрограммы) | Цель:  Создание условий для привлечения и закрепления молодых специалистов в бюджетной сфере и агропромышленном комплексе района.  Задачи:  1. Создание системы обеспечения жильем проживающих и желающих проживать в сельской местности. |
| Сроки и этапы реализации программы  (подпрограммы) | 2023 – 2026 годы |
| Перечень основных мероприятий | 1. Строительство (приобретение) жилья предоставляемого молодым специалистам по договору найма жилого помещения. |
| Исполнители программы  (подпрограммы) | Администрация Аларского района |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования составляет - 10 850,2 тыс. руб.  В т.ч. 2023-7741,3 тыс. руб.  2024-1036,3 тыс. руб.  2025-1036,3 тыс. руб.  2026-1036,3 тыс. руб.  а) средства районного бюджета – 3258,9 тыс. руб.,  в т.ч. 2023-150,0 тыс. руб.  2024-1036,3 тыс. руб.  2025-1036,3 тыс. руб.  2026-1036,3 тыс. руб. |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели | 1. Наличие проектно – сметной документации с положительным заключением государственной экспертизы на строительство жилых домов  2. Ввод жилых домов, предоставляемых гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Аларского района, по договору найма жилого помещения |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы  (подпрограммы) | 1. Получение проектно - сметной документации с положительным заключением государственной экспертизы на строительство жилых домов  2. Общая площадь ввода жилья к 2027 году 648 кв. м2 введённых жилых домов, предоставляемых гражданам Российской Федерации, проживающих на территории Аларского района, по договору найма жилого помещения. |
| Система организации контроля за исполнением программы  (подпрограммы) | Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет Администрация МО «Аларский район»  Отчет о реализации мероприятий подпрограммы принимается на Думе МО «Аларский район» по итогам финансового года. |

**3. Перечень подпрограммных мероприятий**

Мероприятия по устойчивому развитию сельских территорий сгруппированы по следующим направлениям:

1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов.

2. Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры:

2.1 развитие сети общеобразовательных учреждений в сельской местности;

2.2 развитие сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности;

2.3 развитие сети учреждений культурно - досугового типа в сельской местности;

3. Модернизация и строительство систем водоснабжения

4. Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности

5. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции.

Целями мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, является удовлетворение потребностей сельского населения в благоустроенном жилье, привлечение и закрепление в сельской местности молодых специалистов.

Реализация мероприятий по комплексному обустройству населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры осуществляется по направлению:

* обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры.

В рамках данного направления предусматривается оказание финансовой поддержки за счет средств региональных и местных бюджетов и внебюджетных источников на развитие сети следующих объектов социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности:

- общеобразовательные учреждения;

- спортивные сооружения;

- учреждения культурно - досугового типа;

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | Срок реализации мероприятий программы | Финансовые средства, всего  тыс.руб. |  | | Исполнитель мероприятия Программы |
| в том числе | |
| МБ | ОБ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1 | Строительство (приобретение) жилья, предоставляемого молодым специалистам по договору найма жилого помещения | 2023-2026 | 10850,2 | 3258,9 | 7591,3 | Комитет по ЖКХ, транспорту, связи, капитальному строительству и архитектуре |
| 2023 | 7591,3 | 0,0 | 7591,3 |
| 2024 | 1036,3 | 1036,3 | 0,0 |
| 2025 | 1036,3 | 1036,3 | 0,0 |
| 2026 | 1036,3 | 1036,3 | 0,0 |
| 1.2 | Разработка проектной документации для строительства индивидуальных жилых домов, услуги по экспертному исследованию проектной документации на строительство жилых домов | 2023-2026 | 150,0 | 150,0 | 0,0 | Комитет по ЖКХ, транспорту, связи, капитальному строительству и архитектуре |
| 2023 | 150,0 | 150,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 6

к постановлению

администрации МО «Аларский район»

от 05.06.2023 г. № 476-П

Приложение 2

к постановлению

администрации МО «Аларский район»

от 10.11.2022 г. №-884-П

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА**

**«РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «АЛАРСКИЙ РАЙОН» НА 2023-2026 ГОДЫ»**

Паспорт муниципальной подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы (подпрограммы) | Муниципальная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры, строительства, объектов капитального строительства и дорожной инфраструктуры муниципального образования «Аларский район» на 2023-2026 года"  Муниципальная подпрограмма «Развитие автомобильных дорог МО «Аларский район» на 2023-2026 годы». |
| Нормативно правовые акты регулирующие основание для разработки подпрограммы | 1. Федеральный закон от 08.11.2007г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».  2. Закон Иркутской области от 03.11.2011г. №93-ОЗ «О дорожном фонде Иркутской области».  3. Устав муниципального образования «Аларский район»  4. Постановление администрации МО «Аларский район» от 23.08.219г №607-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ (подпрограмм), их формирования, реализации и порядка проведения критериев и оценки эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм) МО «Аларский район».  5. Распоряжение администрации муниципального образования «Аларский район» от 27.09.2022 года №236-р «Об утверждении реестра муниципальных программ и подпрограмм на 2023 год». |
| Муниципальный заказчик | Администрация муниципального образования «Аларский район» в лице комитета по ЖКХ, транспорту, связи, капитальному строительству и архитектуре. |
| Основные разработчики подпрограммы | Комитет по ЖКХ, транспорту, связи, капитальному строительству и архитектуре, администрации муниципального образования «Аларский район». |
| Цели и задачи подпрограммы | Цель:  Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Аларского района.  Задачи:  1. Обеспечение ремонта и содержания автомобильных дорог в соответствии с требованиями технических регламентов  2. Обеспечение сохранности автомобильных дорог. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2023 – 2026 годы |
| Перечень основных мероприятий | 1.Содержание автомобильных дорог районного назначения.  2.Изготовление ПСД на капитальный ремонт дорог.  3. Капитальный ремонт автомобильных дорог  4. Проведение экспертизы технического состояния автомобильных дорог  5.Государственная регистрация прав собственности на автомобильные дороги районного значения и земельные участки под ними.  6. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения |
| Исполнители Подпрограммы | Администрация муниципального образования «Аларский район», в лице комитета по ЖКХ, транспорту, связи, капитальному строительству и архитектуре муниципального образования «Аларский район». |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования Подпрограммы составляет:  в 2023-2026 годах – 184 629,3 тыс. рублей.  Объем финансирования по годам:  2023 год – 45 403,5 тыс. рублей.  2024 год – 45 669,0 тыс. рублей.  2025 год – 46 778,4 тыс. рублей.  2026 год – 46 778,4 тыс. рублей.  в том числе средства местного бюджета всего 22 705,3 тыс. рублей, в т.ч. по годам:  2023 год – 5 403,5 тыс. рублей.  2024 год – 5 669,0 тыс. рублей.  2025 год – 5 816,4 тыс. рублей.  2026 год – 5 816,4 тыс. рублей.  в том числе средства областного бюджета всего 161 924,0 тыс. рублей, в т.ч. по годам:  2023 год - 40 000,0 тыс. рублей.  2024 год – 40 000,0 тыс. рублей.  2025 год – 40 962,0 тыс. рублей.  2026 год – 40 962,0 тыс. рублей. |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог муниципального образования «Аларский район».  Изготовление ПСД на капитальный ремонт дорог  Количество зарегистрированных автомобильных дорог |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Приведение в нормативное состояние автомобильные дороги муниципального образования «Аларский район», всего: 29,4 км, из них в 2023 году- 5,6 км, в 2024 году- 8,9 км, в 2025 году- 7,8 км, в 2026 году-7,1 км.  Изготовление ПСД на капитальный ремонт дорог, всего: 4, из них в 2023 году-1,в 2024 году-1, в 2025-1, в 2026-1.  Количество зарегистрированных автомобильных дорог, всего:8 дорог, из них в 2023 году-2, в 2024-2, в 2025-2, в 2026-2. |
| Система организации контроля за исполнением Подпрограммы | Контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляет Администрация МО «Аларский район» в соответствии с её полномочиями, установленными федеральным и областным законодательством, и Министерством строительства и дорожного хозяйства Иркутской области. Отчет о реализации подпрограммы выносится на Думу МО «Аларский район». |

Раздел 3. Перечень подпрограммных мероприятий.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, задачи мероприятия Подпрограммы | | Срок реализации | Объем финансирования, тыс.руб. | | | | | | Исполнитель | |
| Всего | ФБ | | | ОБ | РБ | |  | |
| 1 | Цель подпрограммы: Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог | | | | | | | | | | |
| Всего по цели | 2023-2026 | | 140097,7 | | 0,00 | 120962,0 | | 19138,6 |  | |
| 2023 | | 45403,5 | | 0,00 | 40000,0 | | 5403,5 |  | |
| 2024 | | 45590,0 | | 0,00 | 40000,0 | | 5590,0 |  | |
| 2025 | | 46552,0 | | 0,00 | 40962,0 | | 5590,0 |  | |
| 2026 | | 2555,1 | | 0,00 | 0,00 | | 2555,1 |  | |
| 1.1 | Государственная регистрация прав собственности на внутрипоселенческие автомобильные дороги и земельные участки под ними | 2023-2026 | | 400,00 | | 0,00 | 0,00 | | 400,00 | Комитет по ЖКХ, транспорту, связи, капитальному строительству и архитектуре | |
| 2023 | | 100,00 | | 0,00 | 0,00 | | 100,00 |
| 2024 | | 100,00 | | 0,00 | 0,00 | | 100,00 |
| 2025 | | 100,00 | | 0,00 | 0,00 | | 100,00 |
| 2026 | | 100,00 | | 0,00 | 0,00 | | 100,0 |
| 1.2 | Содержание автомобильных дорог общего назначения | 2023-2026 | | 3200,0 | | 0,00 | 0,00 | | 3200,0 | Комитет по ЖКХ, транспорту, связи, капитальному строительству и архитектуре | |
| 2023 | | 800,0 | | 0,00 | 0,00 | | 800,0 |
| 2024 | | 800,0 | | 0,00 | 0,00 | | 800,0 |
| 2025 | | 800,0 | | 0,00 | 0,00 | | 800,0 |
| 2026 | | 800,0 | | 0,00 | 0,00 | | 800,0 |
| 1.3 | Изготовление ПСД на  Капитальный ремонт автомобильных дорог | 2023-2026 | | 800,0 | | 0,00 | 0,00 | | 800,0 | Комитет по ЖКХ, транспорту, связи, капитальному строительству и архитектуре | |
| 2023 | | 200,0 | | 0,00 | 0,00 | | 200,0 |
| 2024 | | 200,0 | | 0,00 | 0,00 | | 200,0 |
| 2025 | | 200,0 | | 0,00 | 0,00 | | 200,0 |
| 2026 | | 200,0 | | 0,00 | 0,00 | | 200,0 |
| 1.4 | Проведение экспертизы технического состояния автомобильных дорог | 2023-2026 | | 500,0 | | 0,00 | 0,00 | | 500,00 |
| 2023 | | 125,0 | | 0,00 | 0,00 | | 125,0 |
| 2024 | | 125,0 | | 0,00 | 0,00 | | 125,0 |
| 2025 | | 125,0 | | 0,00 | 0,00 | | 125,0 |
| 2026 | | 125,0 | | 0,00 | 0,00 | | 125,0 |
| 1.5 | Капитальный ремонт автомобильных дорог: | 2023-2026 | | 5131,0 | | 0,00 | 0,00 | | 5131,0 |
| 2023 | | 1143,6 | | 0,00 | 0,00 | | 1143,6 |
| 2024 | | 1330,1 | | 0,00 | 0,00 | | 1330,1 |
| 2025 | | 1330,1 | | 0,00 | 0,00 | | 1330,1 |
| 2026 | | 1330,1 | | 0,00 | 0,00 | | 1330,1 |
| 1.6 | Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения | 2023-2026 | | 130066,7 | | 0,00 | 120962,0 | | 9104,7 |
| 2023 | | 43034,0 | | 0,00 | 40000,0 | | 3034,9 |
| 2024 | | 43034,9 | | 0,00 | 40000,0 | | 3034,9 |
| 2025 | | 43996,9 | | 0,00 | 40962,0 | | 3034,9 |
| 2026 | | 0,0 | | 0,00 | 0,0 | | 0,0 |

Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы.

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета на реализацию проектов и мероприятий оптимизации, и повышения качества муниципальных услуг в муниципальном образовании «Аларский район» на условиях софинансирования из областного и федерального бюджета (по согласованию).

Указанные средства предусматриваются в соответствующих бюджетах.

Общий объем финансирования за счет этих источников составляет:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование финансовых ресурсов | Плановый объем бюджетных ассигнований (тыс.руб.) | | | | |
| Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1. | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Областной бюджет | 120962,0 | 40000,0 | 40000,0 | 40962,0 | 0,00 |
| 3. | Местный бюджет | 19138,6 | 5403,5 | 5590,0 | 5590,0 | 2555,1 |
|  | Итого | 140100,6 | 45403,5 | 45590,0 | 46552,0 | 2555,1 |

Приложение 7

к постановлению

администрации МО «Аларский район»

от 05.06.2023 г. № 476-П

Приложение 6

к постановлению

администрации МО «Аларский район»

от 10.11.2022 г. № 884-П

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА**

**«ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В АЛАРСКОМ РАЙОНЕ**

**НА 2023-2026 ГОДЫ**

Паспорт муниципальной подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы (подпрограммы) | Муниципальная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры, строительства, объектов капитального строительства и дорожной инфраструктуры МО «Аларский район» на 2023-2026 годы"  Муниципальная подпрограмма «Охрана окружающей среды в Аларском районе» на 2023- 2026 годы |
| Нормативно-правовые акты, регулирующие основание для разработки программы  (подпрограммы) | * Федеральный закон от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" * Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» * Федеральный закон от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" * Федеральный закон от 24 июня 1998 года N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" * Закон Иркутской области от 09.12.2013 №110-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками в Иркутской области» * Устав муниципального образования «Аларский район» * Постановление администрации МО «Аларский район» от 23.08.219г №607-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ (подпрограмм), их формирования, реализации и порядка проведения критериев и оценки эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм) МО «Аларский район» * Распоряжение администрации муниципального образования «Аларский район» от 27.09.2022 года №236-р «Об утверждении реестра муниципальных программ и подпрограмм на 2023 год» |
| Муниципальный заказчик | Администрация муниципального образования «Аларский район» |
| Основные разработчики программы (подпрограммы) | Комитет по ЖКХ, транспорту, связи, капитальному строительству и архитектуре администрации муниципального образования «Аларский район» |
| Цели и задачи программы (подпрограммы) | Цели:  - уменьшение негативного воздействия на окружающую среду, обеспечение экологической безопасности на территории района, формирование экологической культуры у населения района;  - обеспечение реализации отдельных государственных полномочий в соответствии с нормативными актами Иркутской области.  Задачи:  - проведение мероприятий по благоустройству территории района;  - повышение экологической грамотности у населения района, формирование нравственного и бережного отношения к окружающей природной среде;  - реализация переданных отдельных областных государственных полномочий. |
| Сроки и этапы реализации программы (подпрограммы) | 2023 - 2026 годы |
| Перечень основных мероприятий | - премирование победителей экологических конкурсов;  - изготовление средств наглядной агитации на тему охраны окружающей среды и благоустройства;  - публикации в СМИ на тему охраны окружающей среды и благоустройства;  - реализация мероприятий по сбору, транспортированию и утилизации (захоронению) твердых коммунальных отходов с несанкционированной свалки с месторасположением: Иркутская область, Аларскийрайон, МО «Ангарский», окраина восточной стороны п. Быково возле р. Ангара;  - осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками в Иркутской области |
| Исполнители программы (подпрограммы) | Администрация муниципального образования «Аларский район».  Комитет по ЖКХ, транспорту, связи, капитальному строительству и архитектуре администрации муниципального образования «Аларский район». |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования – 9756,9 тыс. руб., в т.ч. по годам:  2023 г. – 6 018,0 тыс. руб.,  2024 г. – 1276,1 тыс. руб.,  2025 г. – 1276,1 тыс. руб.,  2026 г. – 1276,1 тыс. руб.,  Из бюджета района всего 610,0 тыс. руб., в т.ч. по годам:  2023 г. – 1365,5 тыс. руб.  2024 г. – 70,0 тыс. руб.  2025 г. – 70,0 тыс. руб.  2026 г. – 70,0 тыс. руб.  Из областного бюджета, всего 9146,9 тыс. руб., в т.ч. по годам:  2023 г.– 4652,5 тыс. руб.  2024 г.- 1206,1 тыс. руб.  2025 г.- 1206,1 тыс. руб.  2026 г.- 1206,1 тыс. руб. |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели | - количество участников экологического конкурса;  - количество изготовленных средств наглядной агитации;  - количество опубликованных материалов в СМИ на тему охраны окружающей среды;  -количество реализованных мероприятий по сбору, транспортированию и утилизации (захоронению) твердых коммунальных отходов с несанкционированной свалки с месторасположением: Иркутская область, Аларскийрайон, МО «Ангарский», окраина восточной стороны п. Быково возле р. Ангара;  - доля безнадзорных собак и кошек на территории района к их общему количеству. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы (подпрограммы) | - количество участников экологического конкурса до 15 участников;  - количество изготовленных средств наглядной агитации до 3 ед., в 2024г.;  - количество опубликованных материалов в СМИ на тему охраны окружающей среды до 4 ед. в 2024г.;  -количество реализованных мероприятий по сбору, транспортированию и утилизации (захоронению) твердых коммунальных отходов с несанкционированной свалки с месторасположением: Иркутская область, Аларскийрайон, МО «Ангарский», окраина восточной стороны п. Быково возле р. Ангара – 1ед;  - доля отловленных безнадзорных собак и кошек на территории района к количеству безнадзорных собак и кошек, зарегистрированных в заявках на отлов к 2027 году составит 66% г., в том числе по годам 2023г- 50%, 2024г-56%,2025г- 62%, 2026г- 66% |
| Система организации контроля за исполнением программы (подпрограммы) | Общее руководство, координацию и контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет администрация муниципального образования «Аларский район».  Для выполнения мероприятий подпрограммы могут создаваться комиссии и рабочие группы.  Исполнители мероприятий программы представляют в Комитет по ЖКХ, транспорту, связи, капитальному строительству и архитектуре отчеты о ходе реализации Программы. |

Раздел 3. Перечень подпрограммных мероприятий.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | Срок реализации мероприятий программы | Финансовые средства, всего  тыс.руб. |  | | Исполнитель мероприятия Программы |
| в том числе | |
| МБ | ОБ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1 | Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками | 2023-2026 | 6018,0 | 610 | 5618,0 | Комитет по ЖКХ, транспорту, связи, капитальному строительству и архитектуре |
| 2023 | 1295,5 | 0,0 | 1295,5 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Изготовление средств наглядной агитации на тему охраны окружающей среды и благоустройству | 2023-2026 | 40,0 | 40,0 | 0,0 | Комитет по ЖКХ, транспорту, связи, капитальному строительству и архитектуре |
| 2023 | 10,0 | 10,0 | 0,0 |
| 2024 | 10,0 | 10,0 | 0,0 |
| 2025 | 10,0 | 10,0 | 0,0 |
| 2026 | 10,0 | 10,0 | 0,0 |
| 1.3 | Премирование победителей экологических конкурсов на тему окружающей среды | 2023-2026 | 240,0 | 240,0 |  | Комитет по ЖКХ, транспорту, связи, капитальному строительству  и архитектуре |
| 2023 | 60,0 | 60,00 |  |
| 2024 | 60,0 | 60,0 |  |
| 2025 | 60,0 | 60,0 |  |
| 2026 | 60,0 | 60,0 |  |
| 1.4 | Количество реализованных мероприятий по сбору, транспортированию и утилизации (захоронению)твердых коммунальных отходов с несанкционированной свалки с месторасположением: Иркутская область, Аларский район, МО «Ангарский» окраина восточной стороны п. Быково возле р. Ангара | 2023-2026 | 4652,5 | 330,0 | 4322,5 | Комитет по ЖКХ, транспорту, связи, капитальному строительству  и архитектуре |
| 2023 | 4652,5 | 330,0 | 4322,5 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.) | | | | |
| 2023  год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная подпрограмма | «Охрана окружающей среды в Аларском районе» | всего | 6018,0 | 1 276,1 | 1 276,1 | 2264,5 | 10834,7 |
| областной бюджет | 4652,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4652,5 |
| районный бюджет | 1365,5 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 1505,5 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Подготовил:  Согласовано: |  | Стадничук А.Д.  Баторов Ю.М. |
|  |  | Брыжеватых Б.Г.    Острикова Т.В.  Цыренов Б.Д.    Саргсян О.Н.  Алексеева Л.Р. |