Перечень мероприятий по кап. строительству и кап. ремонту проведенных с 2009г. по июль 2012г. с перспективой строительства и кап. ремонта до 2015г.

С 2009 по 2012гг. были введены в эксплуатацию объекты соцкультбыта:

1.НОШ сел. Апхайта 2009г.

2.Детский сад №4 п. Кутулик 2010г.

3.Детский сад с. Идеал 2010г.

4.Административно-культурный центр с. Бахтай 2010г.

5.СОШ с. Тыргетуй на 392учащихся 2011г.

6.Детский сад с. Куйта 2011г.

Законченно строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в п.Кутулик.


Ведется  реконструкция здания межпоселенческого культурного центра досуга в п.Кутулик. Ожидаемая дата ввода в эксплуатацию 15.08.2012г. 

В 2011г.

Капитальный ремонт здания  СОШ Икинат, д.Икинат, с перепрофилированием в детский сад. 


Введена в эксплуатацию новая школа в с.Тыргетуй на 280 учащихся.

- Капитальный ремонт тренажерного зала п.Кутулик.

- Капитальный ремонт здания НОШ Куйта, д.Куйта. В настоящее время в здании открыт детский сад и начальная школа.

- Капитальный ремонт здания вечерней школы п.Кутулик. После ремонта здание вечерней школы передано в районный дом детского творчества.

- Капитальный ремонт систем водоснабжения и водоотведения, с заменой сантехнических приборов в детском саде №1, п.Кутулик.

- Капитальный ремонт внутри здания МОУ Икинатская НОШ, д.Икинат

- Капитальный ремонт кровли и замена входных дверей МДОУ Егоровский детский сад, с. Егоровск.

- Капитальный ремонт кровли и замена входных дверей МДОУ Зонский детский сад, с. Зоны.
В настоящий момент разработано шесть проектов на строительство, капитальный ремонт, а также сметы на разработку проектно-сметной документации находится в агентстве государственной экспертизы Иркутской области, это:

- Строительство детского сада в с.Аляты на 55 детей

- Капитальный ремонт СОШ Кутулик- заключение экспертизы имеется
- Капитальный ремонт МДОУ Маниловский детский сад

- Капитальный ремонт НОШ Нельхай с перепрофилированием в детский сад

- Капитальный ремонт здания в с.Апхульта под второй корпус СОШ Нельхай – заключение имеется
- Выделены средства на разработку проектно-сметной документации для строительства автомобильной дороги «Корховская-Кутулик».

Требуется провести капитальный ремонт

МДОУ Ангарский детский сад (2013г.)
МДОУ Иванический детский сад (2014г.)
МДОУ Тыргетуйский детский сад (2015г.)
МДОУ Александровский детский сад (2014г.)
СОШ Александровск (2014г.)
СОШ Бахтай (2015г.) 
СОШ Идеал (2013г.)
СОШ Аларь (2013г.)
СОШ Аляты (2015г.)
ООШ Егоровск (2014г.)
СОШ Забитуй (2014г.)
СОШ Маниловск (2013г.)

Планируемое строительство до 2015г. объектов соцкультбыта
	№
	Наименование объекта
	Планируемый год строительства

	1
	Детский сод на 55 мест с. Аляты
	2013

	2
	Детский сад на 55 мест с. Ныгда
	2013

	3
	Детский сад на 55 мест п. Забитуй
	2013

	4
	Детский сад на 155 мест п. Кутулик
	2013

	5
	ФОК с. Ныгда
	2014

	6
	Школа на 200 учащихся с.Ангарский
	2015

	7
	Школа на 200 учащихся с.Ныгда
	2014

	8
	Школа на 200 учащихся с. Зоны
	2014


	Жилищное строительство

	1
	В 2011 г. разработана площадка на 54 усадьбы в п. Кутулик, подготовлена документация по электроснабжению. Производится строительство

	2
	В районе стоящейся центральной больницы имеется площадка под строительство 2б-усадеб для медицинских работников. В настоящее время в ЦРБ п. Кутулик требуется 14 специалистов. С вводом новой ЦРБ потребность увеличится. Требуется дополнительно ввести в проект третью очередь строительства, в которую будет включено строительство 25 домов для медицинских работников.

	3
	Ежегодно по программе "Социальное развитие села Иркутской области на 2011-14 г. вводится до 20 жилых домов. На территории района существует очередь на строительство по данной программе в количестве 45 человек. Необходимо увеличение ежегодного лимита выдачи сертификатов.


По направлению здравоохранение с 2006г. начато строительство объекта - ЦРБ  на 155 коек с поликлиникой на 200 посеще​ний  в смену в п. Кутулик Аларского района Мощность объекта-155коек/200 посещений в смену. 
Строительство ведет подрядная организация - ЗАО «Энергострой».

Государственный контракт - № б/н  от 16.08.2006 года.

Сметная стоимость строительства в текущих ценах 641 121,45 тыс.руб. (в базовых ценах 1 кв.2005г. 345 173,0тыс.руб.).

Освоено с начала строительства на 01.05.2012 г.-295 836,48 тыс.руб.

Описание выполненных работ с начала строительства - выполнен нулевой цикл

по всем блокам, кирпичная кладка стен выше отметки 0,000 во всех блоках,

кровля блоков 1,7 с утеплением.

Существующие проблемы по строительству объекта - необходимо выполнить корректировку проекта.

Планируемый срок ввода объекта - сентябрь 2013 г.







