РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

# ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «АЛАРСКИЙ РАЙОН»

ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Р Е Ш Е Н И Е

25.02.2015 г. № 6/45-рд                                                                                                      п. Кутулик

Об исполнении муниципальной

программы «Устойчивое развитие

сельских территорий на 2014 – 2017

годы и на период до 2020 года

в муниципальном образовании

«Аларский район» за 2014 год

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных  программ, их формирования, реализации и порядка проведения критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Аларский район» утвержденного Постановлением мэра района от 14.10.2013г. № 885-п, на основании  Федерального закона от 06.10.2003г. 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.7 Устава муниципального образования «Аларский район»

Дума муниципального образования «Аларский район»

РЕШИЛА:

1. Принять к сведению отчет об исполнении муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года в муниципальном образовании «Аларский район» за 2014 год (приложение).

2. Издательскому дому «Аларь» (Иванова С.А.) опубликовать настоящее решение с приложением в газете «Аларь».

3. Разместить решение Думы с приложением  на официальном сайте администрации муниципального образования «Аларский район» в сети Интернет (Заусаева Е.В.).

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя мэра по экономике и финансам Раднаеву Л.М.

Председатель Думы                                                                                       Р.В. Тумуров

Приложение к решению Думы

25.02.2015 год  № 6/42-рд

Отчет об исполнении муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года в муниципальном образовании «Аларский район» за 2014 год

В целях  повышения уровня и качества жизни сельского населения на основе повышения уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности Постановлением мэра Аларского района от 30.04.2014 года № 368-п была принята муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года в муниципальном образовании «Аларский район» в новой редакции». Данная Программа была разработана в соответствии с  Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2013 года № 598 «Об утверждении государственной программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», Постановлением Правительства Иркутской области от 09.12.2013 года № 568-пп «Об утверждении государственной программы Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014-2020 годы» и распоряжением мэра Аларского района от 19.08.2013 года № 283-р «О разработке целевой комплексной программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года в муниципальном образовании «Аларский район».

Данная Программа включает в себя комплекс мероприятий, направленных на достижение следующих целей:

- создания комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;

- стимулирования инвестиционной активности в агропромышленном комплексе;

- активизации участия граждан, проживающих в сельской местности, в реализации общественно значимых проектов;

- повышение уровня и качества жизни сельского населения;

- формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни.

По паспорту программы общий объем финансирования составляет - 2162765,97 тыс. руб.

в т.ч. на 2014- 190419,21 тыс. руб., из них:

- средства районного бюджета -1332,18 тыс. руб.;

- средства бюджета поселений - 96,50 тыс. руб.

- средства, планируемые к привлечению из областного бюджета -107270,33 тыс. руб.

- средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета -69005,58 тыс. руб.

При утверждении бюджета района на 2014 год общий объем финансирования на весь период действия Программы составлял 1000 млн. рублей. Фактически мероприятий предусматривалось на 1332,18 тыс.руб., это:

1.Строительство (приобретение) жилья, предоставляемого молодым семьям и молодым специалистам по договору найма жилого помещения 132,18 тыс.руб.

2. Капитальный ремонт здания МОУ «Кутуликская СОШ» 616,24 тыс.руб.

3. Капитальный ремонт здания МБОУ «Александровская СОШ» 200,0 тыс.руб.

4. Реконструкция спортивного комплекса в поселке Кутулик 383,76 тыс.руб.,

а также за счет средств бюджета поселения:

5. Строительство хоккейного корта в п.Кутулик Аларского МО с единовременной пропускной способностью 25 человек - 91,5 тыс.руб.

6. Строительство игровой детской площадки в селе Табарсук Аларского района - 1 тыс.руб.

7. Благоустройство парковой зоны в селе Александровск Аларского района - 1 тыс.руб.

8. Обустройство парковой зоны в селе Иваническ Аларского района – 1 тыс.руб.

9. Строительство спортивной площадки в селе Нельхай Аларского района - 1 тыс.руб.

10. Благоустройство парковой зоны в поселке Кутулик Аларского района -1 тыс.руб.

Из всех запланированных мероприятий 100% исполнение прошло по мероприятию «Строительство игровой детской площадки в селе Табарсук Аларского района» по разделу «Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности» на 300 тыс.рублей за счет средств федерального бюджета и 1 тыс.руб. софинансирование бюджета муниципального образования «Табарсук».

В рамках данной программы также исполнено мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности», получено 7 сертификатов на строительство жилья на сумму 7,7 млн.руб. (4,7 млн.руб.- областной бюджет, 3,0 млн.руб. федеральный бюджет), из них 3 молодых семьи. Софинансирование за счет средств получателей жилья составили 3 млн.руб.

Постановлением мэра района в ноябре 2014 года внесены изменения в данную программу в которых предусмотрены «Проектные работы, сбор исходных данных по объекту «Строительство хоккейного корта в п.Забитуй Аларского района» с объемом финансирования 187600 рублей, в т.ч. за счет средств бюджета Иркутской области 187400 рублей и 200 рублей софинансирование за счет средств бюджета района.

На 2015 год данной программой предусмотрена реализация перечня мероприятий утвержденных Постановлением Правительства Иркутской области от 31.10.2014 года № 549-пп направленных на развитие спорта, ЖКХ и дорожного хозяйства (хоккейный корт п.Забитуй, строительство 2-х локальных водопроводов в с.Аларь и п.Кутулик, строительство автомобильных дорог «Подъезд к д.Киркей» и «Подъезд к д.Мольта»). Кроме того в октябре 2014 года подано 10 заявок на участие в проекте «Грантовая поддержка местных инициатив».