Приложение 1

к постановлению мэра Аларского района

от 25.03.2014г. № 235 а-п

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Система программных мероприятий муниципальной программы "Развитие автомобильных дорог муниципального образования "Аларский район" на 2014-2016 годы"** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Цели, задачи мероприятия Программы** | **Срок реализации** | **Объем финансирования, тыс.руб.** | | | | **Исполнитель** |
| **всего** | **ФБ** | **ОБ** | **РБ** |
|  | Цель программы: сохранение и развитие внутрипоселенческих автомобильных дорог находящихся в границах муниципального образования | | | | | | |
| Всего по цели | 2014-2016 | 125009,51 | 35592,00 | 82556,80 | 6860,71 |  |
| 2014 | 124609,51 | 35592,00 | 82556,80 | 6460,71 |  |
| 2015 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |  |
| 2016 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |  |
| 1 | Задача 1. Обеспечение сохранности внутрипоселенческих автомобильных дорог, путем выполнения эксплуатационных и ремонтных работ | | | | | | |
| 1.1 | Содержание автомобильных дорог и сооружений на них | 2014-2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | Задача 2. Увеличение протяженности автомобильных дорог на территории района | | | | | | |
| Всего по задаче 2 | 2014-2016 | 125009,51 | 35592,00 | 82556,80 | 6860,71 |  |
| 2014 | 124609,51 | 35592,00 | 82556,80 | 6460,71 |  |
| 2015 | 200,00 | 0,00 |  | 200,00 |  |
| 2016 | 200,00 | 0,00 |  | 200,00 |  |
| 2.1 | Строительство и реконструкция автомобильных дорог | 2014-2016 | 125009,51 | 35592,00 | 82556,80 | 6860,71 |  |
| 2014 | 124609,51 | 35592,00 | 82556,80 | 6460,71 |  |
| 2015 | 200,00 | 0,00 |  | 200,00 |  |
| 2016 | 200,00 | 0,00 |  | 200,00 |  |
| 2.2 | Капитальный ремонт автомобильных дорог | 2014-2016 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2014 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2015 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2016 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | Задача 3. Совершенствование системы управления | | | | | | |
| 3.1. | Государственная регистрация прав собственности на внутрипоселенческие автомобильные дороги и земельные участки под ними | 2014-2016 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2014 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2015 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2016 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |

Приложение 2

к постановлению мэра Аларского района

от24.03.2014г.№ 235 а-п

Раздел 4. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ.

Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета на реализацию проектов и мероприятий оптимизации и повышения качества муниципальных услуг в МО «Аларский район» на условиях софинансирования из областного и федерального бюджета (по согласованию).

Указанные средства предусматриваются в соответствующих бюджетах.

Общий объем финансирования за счет этих источников составляет:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование финансовых ресурсов** | **Плановый объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.)** | | | |
| **Всего** | **2014** | **2015** | **2016** |
| 1. | Федеральный бюджет | 35592,00 | 35592,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Областной бюджет | 82556,80 | 82556,80 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Бюджет муниципального образования «Аларский район» | 6860,71 | 6460,71 | 200,0 | 200,0 |
|  | **Итого** | 125009,51 | 124609,51 | 200,0 | 200,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Объем финансирования по объектам на строительство, содержание и капитальный ремонт**  **по муниципальной программе "Развитие автомобильных дорог муниципального образования "Аларский район" на 2014-2016 годы"** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | | | | |  | |
| **№ П/П** | **Наименование объекта** | **Протяженность, м** | **№ и дата заключения экспертизы** | **Стоимость объекта, тыс.руб.** | **Финансирование из федерального бюджета, тыс.руб.** | | **Финансирование из**  **областного**  **бюджета,**  **тыс.руб.** | | | | **Финансирование из районного бюджета, тыс.руб.** |
|  | **2014 год** | | | | | | | | | | |
| 1 | Изготовление ПСД на строительство автомобильной дороги | | | | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| 1.1. | Александровск-Угольная | 5000 |  | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 100,00 |
| 2. | Строительство автомобильной дороги | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Корховская-Кутулик в Аларском районе Иркутской области | 3600 | Пи-0550-0550/03.13 08.07.2013г. | 124609,51 | 35592,00 | 82556,80 | | | | | 6460,71 |
|  | **ИТОГО** | **8600** |  | **124709,51** | **35592,00** | **82556,80** | | | | | **6560,71** |
|  | **2015 год** | | | | | | | | | | |
| 3 | Строительство автомобильной дороги | | | | | | | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| 3.1. | Подъезд к д.Киркей | 3600 |  | 100,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 100,00 |
| 3.2. | Подъезд к Мольте | 1900 |  | 100,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 100,00 |
|  | **ИТОГО** | **5500** |  | **200,00** | **0,00** | | | **0,00** | | | **200,00** |
|  | **2016 год** |  |  |  |  | | |  | | |  |
| 4 | Строительство автомобильной дороги | | | | | | | | | | |  |  | | |  | | |  | | |  | | |
| 4.1. | Александровск-Угольная | 5000 |  | 100,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | 100,00 |
|  | **ИТОГО** | **5000** |  | **100,00** | **0,00** | | | | **0,00** | | **100,00** |
| 5 | Капитальный ремонт | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Нарены - Омулевка | 2700 |  | 100,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | 100,00 |
|  | **ИТОГО** | **2700** |  | **100,00** | **0,00** | | | | **0,00** | | **100,00** |
|  |  |  |  |  |  | | | |  | |  |