27.03.2019 г. №6/328-РД

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«АЛАРСКИЙ РАЙОН»

ДУМА

РЕШЕНИЕ

О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, СТРОИТЕЛЬСТВА, ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «АЛАРСКИЙ РАЙОН» НА 2015-2017 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА» ЗА 2018 ГОД

Заслушав отчет «О выполнении муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры, строительства, объектов капитального строительства и дорожной инфраструктуры муниципального образования «Аларский район» на 2015-2017 годы и на период до 2020 года» за 2018 год, руководствуясь Уставом муниципального образования «Аларский район», Дума муниципального образования «Аларский район»

РЕШИЛА:

1. Отчет «О выполнении муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры, строительства, объектов капитального строительства и дорожной инфраструктуры муниципального образования «Аларский район» на 2015-2017 годы и на период до 2020 года» за 2018 год» принять к сведению (приложение).

2. Комитету по ЖКХ, транспорту, связи, капитальному строительству и архитектуре (Распопину П.К.) продолжить работу по выполнению муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры, строительства, объектов капитального строительства и дорожной инфраструктуры муниципального образования «Аларский район» на 2019-2021 годы и на период до 2023 года».

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте администрации муниципального образования «Аларский район» в информационно – телекоммуницикационной сети «Интернет» (Б.Ш. Юмов).

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на первого заместителя мэра Селезневу И.И.

Мэр района

А.В. Футорный

Председатель Думы

муниципального образования «Аларский район»

Р.В. Тумуров

Приложение к решению Думы

МО «Аларский район»

от 27.03.2019г. №6/328-рд

О выполнении муниципальной программы

«Развитие коммунальной инфраструктуры, строительства, объектов капитального строительства и дорожной инфраструктуры муниципального образования «Аларский район» на 2015-2017 годы и на период до 2020 года» за 2018 год

Данная программа включает в себя 9 муниципальных Подпрограмм:

1. Муниципальная подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Аларском районе на 2018-2020 годы»;

2. Муниципальная подпрограмма «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Аларский район на 2018-2020 годы»;

3. Муниципальная подпрограмма «Развитие системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования на 2018-2020 годы»;

4. Муниципальная подпрограмма «Обеспечение энергетической эффективности и энергосбережения Аларского района на 2018-2020 годы»;

5. Муниципальная подпрограмма «Подготовка объектов коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду в муниципальном образовании «Аларский район» на 2018-2020 годы»;

6. Муниципальная подпрограмма «Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства» на 2018-2020 годы»;

7. Муниципальная подпрограмма «Социальные выплаты населению Аларского района на 2018-2020 годы»;

8. Муниципальная подпрограмма «Охрана окружающей среды в Аларском районе» на 2018-2020 годы»;

9. Муниципальная подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий на 2015-2017 годы и на период до 2020 года в муниципальном образовании «Аларский район».

Цели: Обеспечение устойчивого функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Аларский район» для обеспечения потребностей жилищного, социально-культурного и промышленного строительства путем снижения уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры при сокращении неэффективных расходов бюджетов всех уровней.

Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;

Стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе;

Активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в реализации общественно значимых проектов;

Повышение уровня и качества жизни сельского населения;

Повышение знаний и информированности среди обучающихся в общеобразовательных учреждениях по безопасности дорожного движения;

Формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни.

| Наименование | 2018 план | Исполнение на 01.01.2019г | % | Пояснение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Муниципальная подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Аларском районе на 2018-2020 годы» | 305,0 | 1920,7 Из них:143,6 районый бюджет; 1777,1 областной бюджет. | 100 | - Приобретение школьного автобуса в МБОУ Иввническая СОШ на сумму 1870,7 тыс. руб., из них областной бюджет 1777,1 тыс. руб., местный бюджет 93,6 тыс. руб.; - Приобретение и распространение методической литературы по безопасности дорожного движения для общеобразовательных учреждений на сумму 20000 руб; - Проведение районных соревнований юных инспекторов движения и фестиваля агитбригад отрядов ЮИД на сумму 25000 руб.; - Создание в общеобразовательных школах района базовых учебных кабинетов по безопасности дорожного движения на сумму 5000 руб. |
| 2. Муниципальная подпрограмма «Развитие автомобильных дорог муниципального образования «Аларский район» на 2018-2020 годы» | 3616,5 | 2014,2 | 56% | 300,00 тыс. руб. на оплату услуг за очистку муниципальных дорог от снега; 1714,2 тыс. руб. на оплату за содержание автомобильных дорог общего пользования. |
| 3. Муниципальная подпрограмма «Развитие системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Аларский район» на 2018-2020 годы» | 7194,2 | 7194,2 | 100% | 7194,2 тыс. руб. на приобретение блочно-модульных котельных «Терморобот» для МБОУ Табарсукская СОШ, МКДОУ Иванический детский сад и Отрадновский детский сад (из них областной бюджет 6978,2 тыс. руб., местный бюджет 216 тыс. руб. |
| 4. Муниципальная подпрограмма «Обеспечение энергетической эффективности и энергосбережения Аларского района на 2018-2020 годы» | 200,0 | 200,0 | 100% | 200,0 тыс. руб. на оплату по замене оконных блоков в МБОУ Забитуйская СОШ в п. Забитуй ул. Гоголя 1 |
| 5. Муниципальная подпрограмма "Подготовка объектов коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду в муниципальном образовании «Аларский район» на 2018-2020 годы" | 9248,9 | 8446,9 из них областной бюджет 816,3 местный бюджет 7630,6 | 91% | 298 тыс. руб. на оплату за ремонт электропроводки и освещения в МБОУ Забитуйская СОШ, 2585,1 тыс. руб. на оплату за приобретение оборудования и материалов аварийно-технического запаса, 2970,6 тыс. руб. на оплату за приобретение угля для нужд учреждений образования, 1002,7 тыс. руб. на оплату за транспортные расходы за подвоз угля, 299 тыс. руб. на ремонт водопровода в МБОУ Кутуликская СОШ; 80 тыс. руб. на ремонт электропроводки в пищеблоке МБОУ Кутуликская СОШ; 370 тыс. руб. на устройство водопровода в МКДОУ Забитуйский детский сад; 841,5 тыс. руб. на приобретение передвижной дизель-генераторной электростанции мощностью 100 кВт (из них областной бюджет 816,3 тыс. руб., местный бюджет 25,2 тыс. руб.). |
| 6. Муниципальная подпрограмма "Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства в Аларском районе на 2017-2019 годы» | 671,6,0 | 271,6 | 41% | 150,0 тыс. руб. на оплату по обследованию в МБОУ Могоеновская СОШ, 23,6 тыс. руб. на оплату заработку ПСД на строительство спортзала в МБОУ Бахтайская СОШ, 98 тыс. руб. на оплату за авторский надзор по проведению капитального ремонта в МБОУ Кутуликская СОШ. |
| 7. Муниципальная подпрограмма "Социальные выплаты населению Аларского района на 2018-2020 годы» | 3498,2 | 3498,2 | 100% | 3433,7 тыс. руб. на выплату субсидий малоимущим гражданам района, 64,5 тыс. руб. на оплату услуг связи. |
| 8. Муниципальная подпрограмма "Охрана окружающей среды в муниципальном образовании «Аларский район" на 2018-2020 годы» | 315 | 315 | 100% | 35,0 тыс. руб. премирование победителей экологических конкурсов на тему охраны окружающей среды, 5 тыс. руб. изготовление средств наглядной агитации на тему охраны окружающей среды и благоустройству, 275 тыс. руб. субвенция для осуществления полномочий в сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками. |
| 9.Муниципальная подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий на 2015-2017 годы и на период до 2020 года в муниципальном образовании «Аларский район» | 0 | 0 | 0 | Не финансировалась |

| Подготовил: Согласовано: | Таваршинов Н.П. Шалбанова М.В. Распопин П.К. Самсонова Б.Б. Острикова Т.В. Заусаева Л.К. |
| --- | --- |