**17.02.2020 № 9-П**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**АЛАРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «АНГАРСКИЙ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА-ГРАФИКА РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «АНГАРСКИЙ»**

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ (с изменениями и дополнениями), Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Ангарский», администрация муниципального образования «Ангарский»:

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить план-график реализации мероприятий, направленных на внесение изменений в местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Ангарский» согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в информационном печатном издании муниципального образования «Ангарский» «Ангарский вестник» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Аларский район» во вкладке муниципального образования «Ангарский» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального

образования «Ангарский» Т.М.Середкина

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования «Ангарский»

от 17.02.2020 №9-п

**План-график**

**реализации мероприятий, направленных на внесение изменений в нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Ангарский» Аларского района Иркутской области** **в части, касающейся обеспеченности населения велосипедными дорожками и полосами для велосипедов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственный за исполнение** | **Примечание** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | **Подготовка** | | | |
| 1.1. | Принятие органом местного самоуправления решения о подготовке внесения изменений в местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования в части, касающейся обеспеченности населения велосипедными дорожками и полосами для велосипедов (далее – Проект внесения изменений в МНГП). | До 01.06.2020г. | ведущий специалист администрации МО «Ангарский» |  |
| 1.2. | Подготовка органом местного самоуправления Проекта внесения изменений в МНГП. | До 25.12.2020г. | ведущий специалист администрации МО «Ангарский» |  |
| 1.3. | Размещение Проекта внесения изменений в МНГП  на официальном сайте органа местного самоуправления в сети Интернет» (при наличии официального сайта муниципального образования) и опубликование в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации. | **\*** | ведущий специалист администрации МО «Ангарский» | **\* - не менее чем за два месяца до утверждения Проекта внесения изменений в МНГП.** |
| 2. | **Утверждение** | | | |
| 2.1. | Направление Проекта внесения изменений в МНГП на утверждение в представительный орган местного самоуправления. | До 01.02.2021г. | ведущий специалист администрации МО «Ангарский» |  |
| 2.2. | Утверждение Проекта внесения изменений в МНГП | До 15.02.2021г. | ведущий специалист администрации МО «Ангарский» |  |
| 3. | **Размещение в ФГИСТП** | | | |
| 3.1. | Размещение утвержденных местных нормативов градостроительного проектирования (новой редакции) в федеральной государственной информационной системе территориального планирования (далее – ФГИСТП). | **\*\*** | ведущий специалист администрации МО «Ангарский» | **\*\* - не позднее пяти дней со дня утверждения указанных нормативов.** |